Приложение №1

График выполнения текущих ремонтов гидротурбин

| № п/п | Наименование | Планируемое время ремонта |  | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |
|  | Гидротурбина № 1 | # 26.02.2024г. | # 11.03.2024г. | Годовой план ремонта оборудования |
|  | Гидротурбина № 2 | # 01.04.2024г. | # 12.04.2024г. |  |
|  | Гидротурбина № 2 | # 07.10.2024г. | # 18.10.2024г. |  |
|  | Гидротурбина № 3 | # 22.04.2024г. | # 03.05.2024г. |  |
|  | Гидротурбина № 3 | # 28.10.2024г. | # 08.11.2024г. |  |
|  | Гидротурбина № 4 | # 20.05.2024г. | # 31.05.2024г. |  |
|  | Гидротурбина № 4 | # 25.11.2024г. | # 06.12.2024г. |  |

Приложение: График этапов выполнения ремонтов.

Составил: Начальник Маш. Цеха СГЭС-1 ___________ Х.Р. Наимов