Приложение №1

График выполнения работ

антикоррозионная окраска монтажных траверсов узлов гидроагрегатов

Начало выполнения работ: 		03.06.2024 г.

Окончание выполнения работ: 	12.07.2024 г.

| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в неделях с момента подписания Договора |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 5 неделя | 6 неделя |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Пескоструйная очистка поверхностей монтажных траверсов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспыливание поверхностей монтажных траверсов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обезжиривание поверхностей монтажных траверсов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Огрунтовка поверхностей монтажных траверсов за один раз |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окраска поверхностей монтажных траверсов за два раза |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборка рабочих мест |  |  |  |  |  |  |  |

| Начальник МЦ |  | Наимов Х.Р. |
| --- | --- | --- |