Приложение №1

График выполнения работ

антикоррозионная окраска мостового крана г/п 1х50 т Концевого сооружения

Начало выполнения работ: 		05.02.2024 г.

Окончание выполнения работ: 	15.03.2024 г.

| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в неделях с момента подписания Договора |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 5 неделя | 6 неделя |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Установка и разборка лесов с отм 518,5м до отм 535,5м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пескоструйная очистка поверхностей мостового крана. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспыливание поверхностей мостового крана |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обезжиривание поверхностей мостового крана |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Огрунтовка поверхностей мостового крана за один раз |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окраска поверхностей мостового крана за два раза |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборка рабочих мест |  |  |  |  |  |  |  |

| Начальник МЦ |  | Наимов Х.Р. |
| --- | --- | --- |